附录E  施工监理工作常用表格

E.1  表格说明

E.1.1  表格可分为以下两种类型：

1  承包人用表。以CB××表示。

2  监理机构用表。以JL××表示。

E.1.2  表的标题（表名）应采用如下格式：

CB11                       施工放样报验单

（承包[   ]放样     号）

注1： “CB11”——表格类型及序号。

注2：“ 施工放样报验单” ——表格名称。

注3：“承包[   ]放样     号”——表格编号。其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。             ②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。③[   ]：年份，如[2003]表示2003年的表格。④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。⑤“     号”：一般为3位数的流水号。

如承包人简称为“华安”，则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：

E.2  表格使用说明

E.2.1  监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；若表格不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。

E.2.2  各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数，工作中应根据具体情况和要求予以具体明确各类表格的报送单位和份数。

E.2.3  相关单位都应明确文件的签收人。

E.2.4  “CB01  施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检测试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。

E.2.5  承包人的施工质量检测月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。

E.2.6  表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。

E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。

E.3  施工监理工作常用表格目录

E.3.1  承包人常用表格目录见表E.3.1。

表E.3.1  承包人常用表格目录

| 序号 | 表格名称 | 表格类型 | 表格编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工技术方案申报表 | CB01 | 承包[ ]技案 号 |
| 2 | 施工进度计划申报表 | CB02 | 承包[ ]进度 号 |
| 3 | 施工用图计划申报表 | CB03 | 承包[ ]图计 号 |
| 4 | 资金流计划申报表 | CB04 | 承包[ ]资金 号 |
| 5 | 施工分包申报表 | CB05 | 承包[ ]分包 号 |
| 6 | 现场组织机构及主要人员报审表 | CB06 | 承包[ ]机构 号 |
| 7 | 原材料/中间产品进场报验单 | CB07 | 承包[ ]报验 号 |
| 8 | 施工设备进场报验单 | CB08 | 承包[ ]设备 号 |
| 9 | 工程预付款申请单 | CB09 | 承包[ ]工预付 号 |
| 10 | 材料预付款报审表 | CB10 | 承包[ ]材预付 号 |
| 11 | 施工放样报验单 | CB11 | 承包[ ]放样 号 |
| 12 | 联合测量通知单 | CB12 | 承包[ ]联测 号 |
| 13 | 施工测量成果报验单 | CB13 | 承包[ ]测量 号 |
| 14 | 合同工程开工申请表 | CB14 | 承包[ ]合开工 号 |
| 15 | 分部工程开工申请表 | CB15 | 承包[ ]分开工 号 |
|  | 施工安全交底记录 | CB15附表1 | 承包[ ]安交 号 |
|  | 施工技术交底记录 | CB15附表2 | 承包[ ]技交 号 |
| 16 | 工程设备采购计划报审表 | CB16 | 承包[ ]设采 号 |
| 17 | 混凝土浇筑开仓报审表 | CB17 | 承包[ ]开仓 号 |
| 18 | _____工序/单元工程施工质量报验单 | CB18 | 承包[ ]质报 号 |
| 19 | 施工质量缺陷处理方案报审表 | CB19 | 承包[ ]缺方 号 |
| 20 | 施工质量缺陷处理措施计划报审表 | CB20 | 承包[ ]缺陷 号 |
| 21 | 事故报告单 | CB21 | 承包[ ]事故 号 |
| 22 | 暂停施工报审表 | CB22 | 承包[ ]暂停 号 |
| 23 | 复工申请报审表 | CB23 | 承包[ ]复工 号 |
| 24 | 变更申请表 | CB24 | 承包[ ]变更 号 |
| 25 | 施工进度计划调整申报表 | CB25 | 承包[ ]进调 号 |
| 26 | 延长工期申报表 | CB26 | 承包[ ]延期 号 |
| 27 | 变更项目价格申报表 | CB27 | 承包[ ]变价 号 |
| 28 | 索赔意向通知 | CB28 | 承包[ ]赔通 号 |
| 29 | 索赔申请报告 | CB29 | 承包[ ]赔报 号 |
| 30 | 工程计量报验单 | CB30 | 承包[ ]计报 号 |
| 31 | 计日工单价报审表 | CB31 | 承包[ ]计审 号 |
| 32 | 计日工工程量签证单 | CB32 | 承包[ ]计签 号 |
| 33 | 工程进度付款申请单 | CB33 | 承包[ ]进度付 号 |
| 34 | 工程进度付款汇总表 | CB33附表1 | 承包[ ]进度总 号 |
| 35 | 已完工程量汇总表 | CB33附表2 | 承包[ ]量总 号 |
| 36 | 合同分类分项项目进度付款明细表 | CB33附表3 | 承包[ ]分类付 号 |
| 37 | 合同措施项目进度付款明细表 | CB33附表4 | 承包[ ]措施付 号 |
| 38 | 变更项目进度付款明细表 | CB33附表5 | 承包[ ]变更付 号 |
| 39 | 计日工项目进度付款明细表 | CB33附表6 | 承包[ ]计付 号 |
| 40 | 施工月报表（ 年 月） | CB34 | 承包[ ]月报 号 |
| 41 | 原材料/中间产品使用情况月报表 | CB34附表1 | 承包[ ]材料月 号 |
| 42 | 原材料/中间产品检验月报表 | CB34附表2 | 承包[ ]材检月 号 |
| 43 | 主要施工设备情况月报表 | CB34附表3 | 承包[ ]设备月 号 |
| 44 | 现场人员情况月报表 | CB34附表4 | 承包[ ]人员月 号 |
| 45 | 施工质量检测月汇总表 | CB34附表5 | 承包[ ]质检月 号 |
| 46 | 施工质量缺陷月报表 | CB34附表6 | 承包[ ]缺陷月 号 |
| 47 | 工程事故月报表 | CB34附表7 | 承包[ ]事故月 号 |
| 48 | 合同完成额月汇总表 | CB34附表8 | 承包[ ]完成额 号 |
| 49 | （一级项目）合同完成额月汇总表 | CB34附表8- | 承包[ ]完成额月 号 |
| 50 | 主要实物工程量月汇总表 | CB34附表9 | 承包[ ]实物月 号 |
| 51 | 验收申请报告 | CB35 | 承包[ ]验报 号 |
| 52 | 报告单 | CB36 | 承包[ ]报告 号 |
| 53 | 回复单 | CB37 | 承包[ ]回复 号 |
| 54 | 确认单 | CB38 | 承包[ ]确认 号 |
| 55 | 完工付款/最终结清申请单 | CB39 | 承包[ ]付结 号 |
| 56 | 工程交接申请表 | CB40 | 承包[ ]交接 号 |
| 57 | 质量保证金退还申请表 | CB41 | 承包[ ]保退 号 |

E.3.2  监理机构常用表格目录见表E.3.2。

表E.3.2  监理机构常用表格目录

| 序号 | 表格名称 | 表格类型 | 表格编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同工程开工通知 | JL01 | 监理[ ]开工 号 |
| 2 | 合同工程开工批复 | JL02 | 监理[ ]合开工 号 |
| 3 | 分部工程开工批复 | JL03 | 监理[ ]分开工 号 |
| 4 | 工程预付款支付证书 | JL04 | 监理[ ]工预付 号 |
| 5 | 批复表 | JL05 | 监理[ ]批复 号 |
| 6 | 监理通知 | JL06 | 监理[ ]通知 号 |
| 7 | 监理报告 | JL07 | 监理[ ]报告 号 |
| 8 | 计日工工作通知 | JL08 | 监理[ ]计通 号 |
| 9 | 工程现场书面通知 | JL09 | 监理[ ]现通 号 |
| 10 | 警告通知 | JL10 | 监理[ ]警告 号 |
| 11 | 整改通知 | JL11 | 监理[ ]整改 号 |
| 12 | 变更指示 | JL12 | 监理[ ]变指 号 |
| 13 | 变更项目价格审核表 | JL13 | 监理[ ]变价审 号 |
| 14 | 变更项目价格/工期确认单 | JL14 | 监理[ ]变确 号 |
| 15 | 暂停施工指示 | JL15 | 监理[ ]停工 号 |
| 16 | 复工通知 | JL16 | 监理[ ]复工 号 |
| 17 | 索赔审核表 | JL17 | 监理[ ]索审审 号 |
| 18 | 索赔确认单 | JL18 | 监理[ ]索赔确 号 |
| 19 | 工程进度付款证书 | JL19 | 监理[ ]进度付 号 |
| 20 | 工程进度付款审核汇总表 | JL19附表1 | 监理[ ]付款审 号 |
| 21 | 合同解除付款检查报告 | JL20 | 监理[ ]解付 号 |
| 22 | 完工付款/最终结清证书 | JL21 | 监理[ ]付结 号 |
| 23 | 质量保证金退还证书 | JL22 | 监理[ ]保退 号 |
| 24 | 施工图纸核查意见单 | JL23 | 监理[ ]图核 号 |
| 25 | 施工图纸签发表 | JL24 | 监理[ ]图发 号 |
| 26 | 监理月报 | JL25 | 监理[ ]月报 号 |
| 27 | 合同完成额月统计表 | JL25附表1 | 监理[ ]完成统 号 |
| 28 | 工程质量评定月统计表 | JL25附表2 | 监理[ ]评定统 号 |
| 29 | 工程质量平行检测试验月统计表 | JL25附表3 | 监理[ ]平行统 号 |
| 30 | 变更月统计表 | JL25附表4 | 监理[ ]变更统 号 |
| 31 | 监理发文月统计表 | JL25附表5 | 监理[ ]发文统 号 |
| 32 | 监理收文月统计表 | JL25附表6 | 监理[ ]收文统 号 |
| 33 | 旁站监理值班记录 | JL26 | 监理[ ]旁站 号 |
| 34 | 监理巡视记录 | JL27 | 监理[ ]巡视 号 |
| 35 | 工程质量平行检测记录 | JL28 | 监理[ ]平行 号 |
| 36 | 工程质量跟踪检测记录 | JL29 | 监理[ ]跟踪 号 |
| 37 | 见证取样跟踪记录 | JL30 | 监理[ ]见证 号 |
| 38 | 安全检查记录 | JL31 | 监理[ ]安检 号 |
| 39 | 工程设备进场开箱验收单 | JL32 | 监理[ ]设备 号 |
| 40 | 监理日记 | JL33 | 监理[ ]日记 号 |
| 41 | 监理日志 | JL34 | 监理[ ]日志 号 |
| 42 | 监理机构内部会签单 | JL35 | 监理[ ]内签 号 |
| 43 | 监理发文登记表 | JL36 | 监理[ ]监发 号 |
| 44 | 监理收文登记表 | JL37 | 监理[ ]监收 号 |
| 45 | 会议纪要 | JL38 | 监理[ ]纪要 号 |
| 46 | 监理机构联系单 | JL39 | 监理[ ]联系 号 |
| 47 | 监理机构备忘录 | JL40 | 监理[ ]备忘 号 |

JL01                             合同工程开工通知

（监理[   ]开工   号）

合同名称：                                            合同编号：

致（承包人）： 根据施工合同约定，现签发 合同工程开工通知。贵方在接到该通知后，及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作，尽快提交《合同工程开工申请表》。 该合同工程开工日期为 年 月 日。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到合同工程开工通知。 承 包 人：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

JL02                          合同工程开工批复

（监理[   ]合开工   号）

合同名称：                                             合同编号：

致（承包人现场机构）： 贵方 年 月 日报送的 工程合同工程开工申请（承包[ ]合开工 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。 批复意见：（可附页） 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到合同工程的开工批复。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

JL03                               分部工程开工批复

（监理[   ]分开工   号）

合同名称：                                             合同编号：

致（承包人现场机构）： 你方 年 月 日报送的□分部工程/□分部工程部分工作开工申请表 （承包[ ]分开工 号）已经通过审核，同意开工。 批复意见：（可附页） 监 理 机 构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到□分部工程/□分部工程部分工作的开工批复。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

JL04                              工程预付款支付证书

（监理[   ]工预付   号）

合同名称：                                          合同编号：

致（发包人）： 鉴于□工程预付款担保已获得贵方确认/□合同约定的第___次工程预付款条件已具备。根据施工合同约定，贵方应向承包人支付第 次工程预付款,金额为 （大写） 元（小写 ） 元 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师： （签名） 日 期： 年 月 日

发包人审批意见： 发 包 人：（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

JL05                                 批  复  表

（监理[   ]批复   号）

合同名称：                                          合同编号：

致（承包人现场机构）： 贵方于 年 月 日报送的 （文号 ）,经监理机构审核，批复意见如下： 监 理 机 构： （名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到监理[ ]批复 号。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：1.本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、监理机构  份、承

包人  份。

2.一般批复由监理工程师签发，重要批复由总监理工程师签发。

JL06                               监  理  通  知

（监理[   ]通知   号）

合同名称：                                                合同编号：

致（承包人现场机构）： 事由： 通知内容： 附件：1. 2. 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师： （签名） 日 期： 年 月 日

承包人： （现场机构名称及盖章） 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本通知一式  份，由监理机构填写。发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

JL07                                监  理  报  告

（监理[    ]报告   号）

合同名称：                                                    合同编号：

致（发包人）： 事由： 报告内容： 监 理 机 构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

就贵方报告事宜答复如下： 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：1.本表一式  份，由监理机构填写。发包人批复后留  份，退回监理机构  份。

2.本表可用于监理机构认为需报请发包人批示的各项事宜。

JL08                                计日工工作通知

（监理[    ]计通   号）

合同名称：                                       合同编号：

| 致（承包人现场机构）： 依据合同约定，经发包人批准，现决定对下列工作按计日工予以安排，请据以执行。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目或内容 | 计划工作时间 | 计价及付款方式 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 附件： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 我方将按通知执行。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1.本表一式  份，由监理机构填写。承包人签署后，发包人  份、监理机构  份、

承包人  份。

2.本表计价及付款方式栏填写“按合同计日工单价支付”或“双方协商”。

JL09                               工程现场书面通知

（监理[    ]现通   号）

合同名称：                                                 合同编号：

致（承包人现场机构）： 事由： 通知内容: 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师/监理员：（签名） 日 期： 年 月 日

承包人意见： 承 包 人： （名称及盖章） 现场负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：1.本表一式  份，由监理机构填写。承包人签署意见后，监理机构  份、承包人  份。

2.本表一般情况下应由监理工程师签发；对现场发现的施工人员违反操作规程的行为，

监理员可以签发。

JL10                                 警 告 通 知

（监理[   ]警告   号）

合同名称：                                   合同编号：

致（承包人现场机构）： 鉴于你方在履行合同时发生了下列所述的违约行为，依据合同约定，特发此警告通知。你方应立即采取措施，纠正违约行为后报我方确认。 违约行为情况描述： 合同的相关规定： 监理机构要求： 监 理 机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

承包人：（现场机构名称及盖章） 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、监理机

构  份、承包人  份。

JL11                                 整 改 通 知

（监理[    ]整改   号）

合同名称：                                       合同编号：

致（承包人现场机构）： 由于本通知所述原因，通知你方对 工程项目应按下述要求进行整改，并于 年 月 日前提交整改措施报告，按要求进行整改。 整改原因： 整改要求： 监 理 机 构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

承包人：（现场机构名称及盖章） 签收人： （签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

JL12                                变  更  指  示

（监理[   ]变指    号）

合同名称：                                        合同编号：

致（承包人现场机构）： 现决定对如下项目进行变更，贵方应根据本指示于 年 月 日前提交相应的施工措施计划和变更报价。 变更项目名称 ： 变更内容简述： 变更工程量估计： 变更技术要求 ： 变更进度要求： 附件：1.变更项目清单（含估算工程量）及说明。 2.设计文件、施工图纸（若有）。 3.其他变更依据。 监理机构：（全称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

承包人：（现场机构名称及盖章） 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、设代机构  份、监

理机构  份、承包人  份。

JL13                          变更项目价格审核表

（监理[   ]变价审   号）

合同名称：                                     合同编号：

| 致（发包人）： 根据有关规定和施工合同约定，承包人提出的变更项目价格申报表（承包[ ] 变 价 号），经我方审核，变更项目价格如下，请贵方审定。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 承包人申报价格（单价或合价） | 监理审核价格（单价或合价） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 附注：1.变更项目价格申报表。 2.监理变更单价审核说明。 3.监理变更单价分析表。 4.变更项目价格变化汇总表。 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。发包人签署后， 发包人  份、监理机构  份、

承包人  份。

JL14                            变更项目价格/工期确认单

（监理[   ]变确   号）

合同名称：                                       合同编号：

| 根据有关规定和施工合同约定，发包人和承包人就变更项目价格协商如下，同时变更项目工期协商意见：□不延期/□延期＿天/□另行协商 。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双 方 协 商 一 致 的 | 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 确认价格（单价或合价） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 双 方 未 协 商 一 致 的 | 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 总监理工程师确定的暂定价格（单价或合价） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  | 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 合同双方就上述协商一致的变更项目价格、工期，按确认的意见执行；合同双方未协商一致的，按总监理工程师确定的暂定价格随工程进度付款暂定支付。后续事宜按合同约定执行。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。各方签字后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份，

办理结算时使用。

JL15                                暂 停 施 工 指 示

（监理[   ]停工   号）

合同名称：                                               合同编号：

致（承包人现场机构）： 由于下述原因，现通知你方于 年 月 日 时对 工程项目暂停施工。 暂停施工范围说明： 暂停施工原因： 引用合同条款或法规依据： 暂停施工期间要求： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、设代机构  份、监

理机构  份、承包人  份。

JL16                                复  工  通  知

（监理[   ]复工   号）

合同名称：                                           合同编号：

致（承包人现场机构）： 鉴于暂停施工指示（监理[ ]停工 号）所述原因已经□全部/□部分消除，你方可于 年 月 日 时起对 工程下列范围恢复施工。 复工范围： □监理[ ]停工 号指示的全部暂停施工项目。 □监理[ ]停工 号指示的下列暂停施工项目： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

承 包 人：（现场机构名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人  份、设代机构  份、监

理机构  份、承包人  份。

JL17                                  索赔审核表

（监理[   ]索赔审   号）

合同名称：                                               合同编号：

致（发包人）： 根据有关规定和施工合同约定，承包人提出的索赔申请报告（承包[ ]赔报 号），索赔金额为（大写） 元（小写 元 ），索赔工期 天，经我方审核： □不同意此项索赔。 □同意此项索赔，核准索赔金额为（大写） 元（小写 元），工期顺延______天。 附件：索赔审核意见。 监 理 机 构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

发 包 人：（现场机构名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由监理机构填写。发包人签署后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

JL18                                 索赔确认单

（监理[   ]索赔确   号）

合同名称：                                              合同编号：

| 根据有关规定和施工合同约定，经友好协商，发包人、承包人同意_________（承包[ ]赔报 号）的最终核定索赔金额为（大写） 元 (小写 元 )，顺延工期 天。 |  |
| --- | --- |
| 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 | 承 承 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。各方签字后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份，办理结算时使用。

JL19                               工程进度付款证书

（监理[    ]进度付  号）

合同名称：                                            合同编号：

致（发包人）： 经审核承包人的工程进度付款申请单（承包[ ]进度付 号），本月应支付给承包人的工程价款金额共计（大写） 元（小写 元）。 根据施工合同约定，请贵方在收到此证书后的 天之内完成审批，将上述工程价款支付给承包人。 附件：1.工程进度付款审核汇总表。 2.其他。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

发包人审批意见： 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本证书一式  份，由监理机构填写。发包人审批后，发包人  份、监理机构  份，

承包人  份，办理结算时使用。

JL19附表1                      工程进度付款审核汇总表

（监理[    ]付款审   号）

合同名称：                                               合同编号：

| 项目 |  | 截至上期末累计完成额（元） | 本期承包人 申请金额 （元） | 本期监理人 审核金额 （元） | 截至本期末 累计完成额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应支付金额 | 合同分类分项项目 |  |  |  |  |  |
|  | 合同措施项目 |  |  |  |  |  |
|  | 变更项目 |  |  |  |  |  |
|  | 计日工项目 |  |  |  |  |  |
|  | 索赔项目 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 工程预付款 |  |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 价格调整 |  |  |  |  |  |
|  | 延期付款利息 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 应付款金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 扣除金额 | 工程预付款 |  |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 |  |  |  |  |  |
|  | 违约赔偿 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 扣除金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本期工程进度付款总金额 |  |  |  |  |  |  |
| 本期工程进度付款总金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。发包人  份、监理机构  份、承包人  份，作为月报及

工程进度付款证书的附件。

JL20                              合同解除付款核查报告

（监理[    ]解付   号）

合同名称：                                            合同编号：

致（发包人）： 根据施工合同约定，经核查，合同解除后承包人应获得工程付款总金额为 （大写） 元（小写 元），已得到各顶付款总金额为 （大写） 元（小写 元），现应□支付/□退还的工程款金额为（大写） 元（小写 元）。 附件：1.合同解除相关文件。 2.计算资料。 3.证明文件（含承包人已得到各项付款的证明文件）。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

发包人:（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本证书一式  份，由监理机构填写。发包人  份、监理机构  份，承包人  份。

JL21                            完工付款/最终结清证书

（监理[    ]付结   号）

合同名称：                                            合同编号：

致（发包人）： 经审核承包人的□完工付款申请/□最终结清申请/□临时付款申请（承包[ ]付结 号），应支付给承包人的金额共计（大写） 元（小写 元）。 请贵方在收到□完工付款证书/□最终结清证书/□临时付款证书后按合同约定完成审批，并将上述工程价款支付给承包人。 附件：1.完工付款/最终结清申请单。 2.审核计算资料。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

发包人审批意见： 发包人： （名称及盖章） 负责人： （签名） 日 期： 年 月 日

说明：本证书一式  份，由监理机构填写。发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

JL22                           质量保证金退还证书

（监理[    ]保退   号）

合同名称：                                                 合同编号：

| 致（发包人）： 经审核承包人的质量保证金退还申请表（承包[ ]保退 号），本次应退还给承包人的质量保证金金额为（大写） 元 （小写 元）。 请贵方在收到该质量保证金退还证书后按合同约定完成审批，并将上述质量保证金退还给承包人。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 退还质量 保证金已 具备的条件 | □于 年 月 日签发合同工程完工证书 □于 年 月 日签发缺陷责任期终止证书 □ |  |
| 质量保证金退还金额 | 质量保证 金总金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |
|  | 已退还金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |
|  | 尚应扣留 的金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） 扣留的原因： □ 施工合同约定 □ 遗留问题 □ |
|  | 本次应 退还金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |
| 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 发包人审批意见： 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |

说明：本证书一式  份，由监理机构填写。监理机构、发包人签发后，发包人  份、监理机

构__份、承包人  份。

JL23                              施工图纸核查意见单

(监理[    ]图核      号)

合同名称：                                                 合同编号：

| 经对以下图纸（共 张）核查意见如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工图纸名称 | 图号 | 核查人员 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 附件：施工图纸核查意见（应由核查监理人员签字）。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1.本表一式  份，由监理机构填写并存档。

2.各图号可以是单张号、连续号或区间号。

JL24                               施工图纸签发表

(监理[    ]图发      号)

合同名称：                                               合同编号：

| 致（承包人现场机构）： 本批签发下表所列施工图纸 张，其他设计文件 份。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工图纸/其他设计文件名称 | 文图号 | 份数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 今已收到经监理机构签发的施工图纸 张，其他设计文件 份。 承包人：（现场机构名称及盖章） 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

JL25

监 理 月 报

（监理[    ]月报    号）

年     第    期

年　　月　 日至　 　年　　月　　日

工  程 名 称：

发   包   人：

监 理 机 构：

总监理工程师：

日        期：               年            月             日

目  录

1.本月工程施工概况

2.工程质量控制情况

3.工程进度控制情况

4.工程资金控制情况

5.施工安全监理情况

6.文明施工监理情况

7.合同管理的其他工作情况

8.监理机构运行情况

9.监理工作小结

10.存在问题及有关建议

11.下月工作安排

12.监理大事记

13.附表

（1）合同完成额月统计表

（2）工程质量评定月统计表

（3）工程质量平行检测试验月统计表

（4）变更月统计表

（5）监理发文月统计表

（6）监理收文月统计表

JL25附表1                      合同完成额月统计表

（监理[    ]完成统     号）

| 标段 | 序号 | 项目编号 | 一级项目 | 合同金额（元） | 截至上月 末累计完 成额 （元） | 截至上月 末累计完 成额比例 | 本月完 成额 （元） | 截至本月 末累计完 成额 （元） | 截至本月 末累计完 成额比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式  份，由监理机构填写。

2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

JL25附表2                                                工程质量评定月统计表

（监理[    ]评定统   号）

| 序号 | 标段名称 | 单位工程 |  |  |  | 分部工程 |  |  |  | 单元工程 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同工程单位工程个数 | 本月评定个数 | 截至本月末累计评定个数 | 截至本月末累计评定比例 | 合同工程分部工程个数 | 本月评定个数 | 截至本月末累计评定个数 | 截至本月末累计评定比例 | 合同工程单元工程个数 | 本月评定个数 | 截至本月末累计评定个数 | 截至本月末累计评定比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构:（名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师：(签名) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。

JL25附表3                      工程质量平行检测试验月统计表

（监理[    ]平行统   号）

| 标段 | 序号 | 单位工程名称及编号 | 工程部位 | 平行检测日期 | 平行检测内容 | 检测结果 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。

JL25附表4                              变更月统计表

（监理[    ]变更统   号）

| 标段 | 序号 | 变更项目 名称/编号 | 变更文件、图号 | 变更内容 | 价格变化 | 工期影响 | 实施情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。

JL25附表5                             监理发文月统计表

（监理[    ]发文统   号）

| 标段 | 序号 | 文号 | 文件名称 | 发送单位 | 抄送单位 | 签发日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。

JL25附表6                           监理收文月统计表

（监理[    ]收文统   号）

| 标段 | 序号 | 文号 | 文件名称 | 发文 单位 | 发文 日期 | 收文 日期 | 处理 责任人 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。

JL26                                旁站监理值班记录

（监理[    ]旁站   号）

合同名称：                                                合同编号：

| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 温度 |  |  |
| 人员情况 | 施工技术员： 施工班组长： 质 检 员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场人员数量及分类人员数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员 |  |  |  | 人 |  | 技术 人员 |  | 人 |  |
|  | 特种作业人员 |  |  |  | 人 |  | 普通作业 人员 |  | 人 |  |
|  | 其他辅助人员 |  |  |  | 人 |  | 合计 |  | 人 |  |
| 主要施工设备 及运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料 使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理现场检查、检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人提出 的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理人答复 或指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当班监理员：（签名） 施工技术员：（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表单独汇编成册。

JL27                                   监理巡视记录

（监理[    ]巡视   号）

合同名称：                                        合同编号：

| 巡视范围 |  |
| --- | --- |
| 巡视情况 |  |
| 发现问题及 处理意见 |  |
| 巡视人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |

说明：1.本表可用于监理人员质量、安全、进度等的巡视记录。

2.本表按月装订成册。

JL28                               工程质量平行检测记录

（监理[    ]平行   号）

合同名称：                                                    合同编号：

| 单位工程名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 对应单元工程编号 | 取样部位 |  |  | 代表 数量 | 组数 | 取样人 | 送样人 | 送样时间 | 检测机构 | 检测结果 | 检测报告编号 |
|  |  |  | 桩号 |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：委托单、平行检测送样台帐、平行检测报告台帐要相互对应。

JL29                               工程质量跟踪检测记录

（监理[    ]跟踪   号）

合同名称：                                                  合同编号：

| 单位工程名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 对应单元工程编号 | 取样部位 |  |  | 代表数量 | 组数 | 取样人 | 送样人 | 送样时间 | 检测机构 | 检测结果 | 检测报告编号 | 跟踪监理人员 |
|  |  |  | 桩号 |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表按月装订成册。

JL30                                 见证取样跟踪记录

（监理[    ]见证   号）

合同名称：                                                       合同编号：

| 单位工程名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 对应单元工程编号 | 取样部位 |  |  | 代表 数量 | 组数 | 取样人 | 送样人 | 送样时间 | 检测机构 | 检测结果 | 检测报告编号 | 跟踪（见证）监理人员 |
|  |  |  | 桩号 |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表按月装订成册。

JL31                              安全检查记录

（监理 [    ]安检   号）

| 合同名称： 合同编号： 日 期 |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 |  | 天气 |  | 温度 |  |
| 检查部位 |  |  |  |  |  |
| 人员、设备、施工作业及环境和条件等 |  |  |  |  |  |
| 危险品及危险源安全情况 |  |  |  |  |  |
| 发现的安全隐患及消除隐患的监理指示 |  |  |  |  |  |
| 承包人的安全措施及隐患消除情况（安全隐患未消除的，检查人必须上报） |  |  |  |  |  |
| 检查人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：1.本表可用于监理人员安全检查的记录。

2.本表单独汇编成册。

JL32                              工程设备进场开箱验收单

（监理[    ]设备   号）

| 合同名称： 合同编号： 设备于 年 月 日到达 施工现场，设备数量及开箱验收情况如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 规格/ 型号 | 单位/ 数量 |  | 检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开箱 日期 |
|  |  |  |  |  | 外包装情况（是否完好） | 开箱后设备外观质量（有无磨损、撞击） |  | 备品备件检查情况 | 设备合格证 | 产品检验证 |  | 产品说明书 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经发包人、监理机构、承包人和供货单位四方现场开箱，进行设备的数量及外观检查，符合设备移交条件，自开箱验收之日起移交承包人保管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人：（现场机构名称及盖章） 代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 供货单位：（名称及盖章） 代表： 日期： 年 月 日 |  |  | 监理机构：（名称及盖章） 代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 发包人：(名称及盖章) 代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写。发包人  份、监理机构  份、承包人  份、供货单位  份。

JL33                                   监 理 日 记

（监理[    ]日记   号）

合同名称：                                                      合同编号：

| 天气 |  | 气温 |  | 风力 |  | 风向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位、施工内容（包括隐蔽部位施工时的地质编录情况）、施工形象及资源投入情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人质量检验和安全作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构的检查、巡视、检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作业存在的问题，现场监理人员提出的处理意见以及承包人对处理意见的落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇报事项和监理机构指示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表由监理机构填写，按月装订成册。

JL34

监  理  日  志

年        月       日 至          年       月      日

合 同 名 称：

合 同 编 号：

发   包  人：

承   包  人：

监 理 机 构：

监理工 程 师：

监  理  日  志

（监理[    ]日志   号）

填写人：                                         日 期：       年       月     日

| 天气 |  | 气温 |  | 风力 |  | 风向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位、施工内容、施工形象及资源投入（人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态） |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人质量检验和安全作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构的检查、巡视、检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作业存在的问题，现场监理提出的处理意见以及承包人对处理意见的落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构签发的意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。

2.本表栏内的内容可另附页，并标注日期，与日志一并存档。

JL35                                监理机构内部会签单

（监理[    ]内签   号）

合同名称：                                                合同编号：

| 事由 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会签内容 |  |  |  |
| 依据、参考文件 |  |  |  |
| 会签部门 | 部门意见 | 负责人签名 | 日期 |
| 会签意见： 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：在监理机构作出决定之前需内部会签时，可用此表。

JL36                                监 理 发 文 登 记 表

（监理[   ]监发   号）

合同名称：                                                  合同编号：

| 序号 | 文号 | 文件名称 | 发送单位 | 抄送单位 | 发文时间 | 收文时间 | 签收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表应妥善保存。

JL37                                监 理 收 文 登 记 表

（监理[    ]监收   号）

合同名称：                                            合同编号：

| 序号 | 文号 | 文件名称 | 发件 单位 | 发文 时间 | 收文 时间 | 签收人 | 处理记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 文号 | 回文 时间 | 处理 内容 | 文件处理责任人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表应妥善保存。

JL38                                  会  议  纪  要

（监理[    ]纪要   号）

合同名称：                                                    合同编号：

| 会议名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主要议题 |  |  |  |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| 会议组织单位 |  | 会议主持人 |  |
| 会议主要内容及 结论 | （可附页） 监理机构：（名称及盖章） 会议主持人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 附件：会议签到表 |  |  |  |

说明：1.本表由监理机构填写，会议主持人签字后送达参会各方。

2.参会各方收到本会议纪要后，持不同意见者应于3日内书面回复监理机构；超过3日未书面回复意见的，视为同意本会议纪要。

JL39                               监 理 机 构 联 系 单

（监理[    ]联系   号）

合同名称：                                                 合同编号：

致： 事由： 附件： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

被联系单位签收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表用于监理机构与监理工作有关单位的联系，监理机构、被联系单位各1份。

JL40                              监 理 机 构 备 忘 录

（监理[    ]备忘   号）

合同名称：                                                    合同编号：

致： 事由： 附件： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表用于监理机构认为由于施工合同当事人原因导致监理职责履行受阻，或参建各方经协商未达成一致意见时应作出的书面记录。

标准用词说明

执行本规范时，标准用词应遵守下表规定。

标 准 用 词 说 明

| 标准用词 | 在特殊情况下的等效表述 | 要求严格程度 |
| --- | --- | --- |
| 应 | 有必要、要求、要求、要、只有……才允许 | 要求 |
| 不应 | 不允许、不许可、不要 |  |
| 宜 | 推荐、建议 | 推荐 |
| 不宜 | 不推荐、不建议 |  |
| 可 | 允许、许可、准许 | 允许 |
| 不必 | 不需要、不要求 |  |